**Protokoll zum Meeting:   
Projektvorbereitung\_I**

11.03.2016 - unbekannt

**Teilnehmer:**

| Name | Organisation | Zeit |
| --- | --- | --- |
| Shuang Qiu (QS) | Hochschule Mannheim PMO | 15:00 – 17:00 |
| Qingyao Liu (LQ) | Hochschule Mannheim PMO | 15:00 – 17:00 |
| Johannes Heiler (HJ) | Hochschule Mannheim PMO | 15:00 – 17:00 |
| Tobias Jünemann (JT) | Hochschule Mannheim PMO | 15:00 – 17:00 |
| Unbekannte Teilnehmerin (XX) | Hochschule Mannheim PMO | - |

Protokoll: **Projektvorbereitung I**

**A****genda:**

| **Nr.** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| 1 | Aktueller Status |
| 2 | Kundenidentifikation |
| 3 | Zieldefinition entwerfen |
| 4 | Erstellen des Fragenkatalogs |
| 5 | Sonstiges |
| 6 |  |
| 7 |  |

**Ergebnisse und Folgeaktivitäten**:

E = Entscheidung, I = Information, A = Aktivität

| **Nr.** | **Typ** | **Beschreibung** | Umsetzung  **bis** | **Verant-wortlich** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | I | Das Projekt befindet sich bei der Phase der Zieldefinition und der Verfeinerung der Kundenerwartung. |  | HJ |
| 2.1 | E | Der Projektleiter identifiziert Herrn Paulus als alleinigen Kunden. |  | HJ |
| 3.1 | I | Herr Paulus hat angekündigt, dass es kein Lastenheft gibt. |  | HJ |
| 3.2 | I | Der Projektleiter gibt die grobe verbale Zusammenfassung der Aufgabe weiter. |  | HJ |
| 3.3 | E | Erstellung des Entwurfs von der Zieldefinition |  | HJ |
| 3.4 | E | Der Projektleiter hat entschieden, dass zur Erstellung eines Pflichtenheftes ein Fragenkatalog erstellt werden soll. |  | HJ |
| 4.1 | A | Fragenkatalog zu Kalender und Navigation | 15.03.16 | LQ |
| 4.2 | A | Fragenkatalog zu Datenaustausch und Ansicht | 15.03.16. | JT |
| 4.3 | A | Weitere Ziele entwickeln und ähnliche Konzepte | 15.03.16 | QS |
| 5.1 | I | JT informiert über KH-aufenthalt, wegen dem er voraussichtlich eine Woche ausfällt. |  | JT |
| 5.2 | E | Projektleiter entscheidet, dass wie besprochen fortgefahren wird. Falls JT nicht liefern kann, wird die Arbeit aufgeteilt oder der unbekannten Teilnehmerin zugeordnet. |  | HJ |