**Protokoll zum Meeting:   
Statusmeeting vom 05.04.2016**

11.03.2016 - 14.06.2016

**Teilnehmer:**

| Name | Organisation | Zeit |
| --- | --- | --- |
| Qiu,Shuang (QS) | Hochschule Mannheim | 16:30-17:00 |
| Heiler, Johannes (HJ) | Hochschule Mannheim | 16:30-17:00 |
| Liu, Qingyao (LQ) | Hochschule Mannheim | 16:30-17:00 |
| Ketcha, Caleb (KC) | Hochschule Mannheim | 16:30-17:00 |
| Jünemann, Tobias (JT) | Hochschule Mannheim | 16:30-17:00 |
| Stein, Fabian (SF) | Hochschule Mannheim | abwesend |

Protokoll: Statusmeeting vom 05.04.2016

**A****genda:**

| **Nr.** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| 1 | Status des Projekts |
| 2 | Status der Pflichtenhefts |
| 3 | Scrum-Rollen verteilt |
| 4 | Konvertierung des Projektes vom klassischen Projektmanagement nach Scrum |
| 5 | Sonstiges |
| 6 |  |
| 7 |  |

**Ergebnisse und Folgeaktivitäten**:

E = Entscheidung, I = Information, A = Aktivität

| **Nr.** | **Typ** | **Beschreibung** | Umsetzung  **bis** | **Verant-wortlich** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | I | HJ informiert, dass wir heute vom klassischen Projektmanagement nach Scrum wechseln müssen |  |  |
| 2.1 | I | HJ informiert, dass die Erstellung des Pflichtenhefts abgeschlossen ist und vom Kunden genehmigt wurde |  |  |
| 3.1 | E | Durch Mehrheitsentscheid wurden folgende Rollen für Scrum vergeben: KC = Product owner JT = Scrum master |  |  |
| 4.1 | A | JT ordnet die bisherige Verzeichnisstruktur in Git neu an um diese Scrum Ready zu machen | 05.04.2016 | JT |
| 5.1 | A | JT erstellt in Git die notwendigen Dokumente für den Scrum-Prozess zur Verfügung | 06.04.2016 | JT |

Fotodokumentation:

+-------------------------------+

| Vorschlag neue Ordnerstruktur |

+-------------------------------+

- Arbeitsbereich

- Fragenkataloge

- Umfrage

- ...

- Klassisches Projektmanagement

- Meeting-Protokoll-Historie-Word

- Projektleiter

- Arbeitspaket

- Pflichtenheft

- Zeitmanagement

- Zieldefinition

- Risikomanagement

- Scrum Projektmanagement

- Meeting-Protokolle

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Product Increment