**Protokoll zum Meeting:   
Statusmeeting vom 05.04.2016**

11.03.2016 - 14.06.2016

**Teilnehmer:**

| Name | Organisation | Zeit |
| --- | --- | --- |
| Qiu,Shuang (QS) | Hochschule Mannheim | 10:00-10:15 |
| Heiler, Johannes (HJ) | Hochschule Mannheim | 10:00-10:15 |
| Liu, Qingyao (LQ) | Hochschule Mannheim | 10:00-10:15 |
| Ketcha, Caleb (KC) | Hochschule Mannheim | abwesend |
| Jünemann, Tobias (JT) | Hochschule Mannheim | 10:00-10:15 |
| Stein, Fabian (SF) | Hochschule Mannheim | 10:00-10:15 |

Protokoll: Daily Scrum Meeting vom 16.04.2016

**A****genda:**

| **Nr.** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| 1 | Status des Teams |
| 2 | Verteilung der nächsten Aufgaben |
| 3 | Sonstiges |
| 4 |  |

**Ergebnisse und Folgeaktivitäten**:

E = Entscheidung, I = Information, A = Aktivität

| **Nr.** | **Typ** | **Beschreibung** | Umsetzung  **bis** | **Verant-wortlich** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | I | Rückmeldung vom Kunden erfolgte. Leider kann noch nicht jedes Teammitglied auf die Informationen zugreifen da Kunde eine eigene Dokumentenplattform aufgesetzt hat und noch die entsprechenden Freigaben fehlen. |  |  |
| 2.1 | A | JT informiert Product Owner über die fehlenden Freigaben und bittet diese einzurichten zu lassen. | 17.04.2016 | JT |
| 2.2 | A | Das Team ist dafür, dass sich jeder einen bestimmten Fragenblock zum Korrigierern vornimmt, sowie die Freigaben vorliegen. Es wurde sich darauf geeinigt das   * Johannes den 2 Abschnitt, * Fabian den 1 Abschnitt, * Shuang den 4 Abschnitt und * Qingyao den 3 Abschnitt   bearbeitet. Der 5 Abschnitt wird von allen gemeinsam korrigiert. | 19.04.2016 | QS, HJ, LQ, SF |
| 3.1 | I | Johannes hatte die Idee, Github als eine Art Ticketsystem zur Kommunikation der einzelnen Teammitglieder einzuführen. Diese Idee wurde allerdings von anderen Teammitgliedern als zu Bürokratisch angesehen und die Idee daher verworfen. |  |  |

Fotodokumentation: